# TEKNİK ŞARTNAME

## Uluyös Birimi Arşiv Sistemi Yazılım Lisansı Alımı ve Kurulum Hizmeti

1. İŞİN KONUSU VE AMACI

Bursa Uludağ Üniversitesi Uluyös Birimi, öğrenci yerleştirme ve arşivleme süreçlerinin dijital ortamda yürütülmesi, mevcut ve geçmiş dönemlere ait arşiv verilerinin güvenli bir şekilde saklanması, bu verilere hızlı ve etkin erişimin sağlanması ile YOS Tercih ve Yerleştirme Sistemi altyapısının kurulması ihtiyacı doğmuştur.

Üniversitemiz mevcut sanal sunucu altyapısı üzerinde tahsis edilecek bir sanal makineye, firma tarafından geliştirilen YOS Tercih ve Yerleştirme Sistemi yazılımının kurulumu, gerekli işletim sistemi ve veri tabanı yazılımlarının konfigürasyonu, yazılım lisansının tedariki ve Uluyös Birimi'ne ait tüm arşiv datalarının bu yeni sisteme aktarılarak kullanıma hazır hale getirilmesi hizmetleri bu şartname kapsamında gerçekleştirilecektir.

Söz konusu sistemin kurulumu, devreye alınması, personel eğitimlerinin verilmesi ve 1 (bir) yıl süreyle teknik destek hizmeti sağlanması da işin kapsamında olup, sistemin eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde teslimi zorunludur.

2. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

2.1. Sanal Sunucu Altyapı Gereksinimleri:

Yazılımın kurulacağı sanal makine aşağıdaki minimum sistem özelliklerini sağlayacak şekilde üniversitemiz tarafından tahsis edilecektir:

| Bileşen | Özellik |
| --- | --- |
| İşletim Sistemi | Windows Server 2022 (Tercihen) |
| RAM | 16 GB |
| Depolama | 200 GB |
| Veri tabanı | Microsoft SQL Server |

2.2. Yazılım Lisansı Alımı ve Kurulum:

- Firma, kendine ait YOS Tercih ve Yerleştirme Sistemi yazılımının tam lisansını tedarik edecektir.

- Yazılım lisansı alımı, süresiz kullanım hakkını içerecek ve Bursa Uludağ Üniversitesi adına düzenlenecektir.

- Lisans devredilebilir nitelikte olup, gerektiğinde başka bir sunucuya transfer edilebilme özelliğine sahip olacaktır.

- Yazılım, üniversitenin mevcut ağ altyapısı ve güvenlik politikaları ile uyumlu çalışacaktır.

- Lisans, herhangi bir kullanıcı/kullanım sayısı sınırlaması içermeyecektir.

3. KURULUM, ENTEGRASYON VE TESLİMAT

3.1. Kurulum Süreci:

Yüklenici firma, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde aşağıdaki işlemleri tamamlamakla yükümlüdür:

- Üniversite tarafından tahsis edilen sanal sunucu üzerinde Windows Server 2022 işletim sistemi ve Microsoft SQL Server veri tabanı yazılımlarının kurulumu ve konfigürasyonu (lisanslar üniversite tarafından sağlanacaktır),

- YOS Tercih ve Yerleştirme Sistemi yazılımının sanal sunucuya kurulumu, test edilmesi ve çalışır hale getirilmesi,

- Uluyös Birimi'ne ait mevcut arşiv verilerinin eksiksiz şekilde yeni sisteme aktarılması,

- Sisteme yetkili kullanıcı erişimlerinin tanımlanması,

- Sistem yedekleme ve geri yükleme prosedürlerinin oluşturulması.

3.2. Veri Entegrasyonu ve Erişim:

Uluyös Birimi arşivinde bulunan tüm veriler, firma tarafından herhangi bir veri kaybı yaşanmaksızın yeni sisteme aktarılacaktır. Aktarım sonrası verilerin doğruluğu ve bütünlüğü, üniversite yetkilileri ile birlikte kontrol edilecektir.

Sistem, yetkilendirilmiş personelin web tabanlı arayüz üzerinden arşiv verilerine hızlı ve güvenli şekilde erişebilmesini, sorgulama yapabilmesini ve raporlama işlemlerini gerçekleştirebilmesini sağlayacaktır.

3.3. Teslimat ve Kabul:

Sistemin eksiksiz ve çalışır durumda teslimini müteakip:

- Yazılım lisans sertifikası ve lisans anahtarları,

- Kurulum, konfigürasyon ve kullanıcı kılavuzları,

- Sistem yedekleme ve kurtarma prosedürleri,

Bursa Uludağ Üniversitesi yetkililerine teslim edilecektir. Sistemin kabul işlemleri, tüm gereksinimlerin karşılandığının tespiti sonrası yapılacaktır.

4. EĞİTİM

Firma, sistem teslimatı sonrası Uluyös Birimi personeline yönelik en az 1 (bir) gün süreyle kullanıcı eğitimi verecektir.

Eğitim içeriğinde; sistem kullanımı, veri girişi, sorgulama, raporlama, temel yönetim işlemleri ve karşılaşılabilecek hata durumlarında yapılması gerekenler yer alacaktır.

Eğitim materyalleri (kullanım kılavuzları, video kayıtları vb.) dijital ortamda üniversiteye teslim edilecektir.

5. GARANTİ VE TEKNİK DESTEK

5.1. Yazılım Garantisi:

YOS Tercih ve Yerleştirme Sistemi yazılımı, teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle garanti kapsamında olacaktır. Garanti süresi boyunca:

- Yazılımda tespit edilen hatalar (bug) ücretsiz olarak giderilecektir,

- Yazılıma ilişkin güncellemeler ve yeni sürümler ücretsiz sağlanacaktır,

- Sistem performansını etkileyen sorunlara öncelikli müdahale edilecektir.

5.2. Teknik Destek:

Firma, garanti süresi boyunca aşağıdaki teknik destek hizmetlerini sağlayacaktır:

- Destek talepleri en geç 1 (bir) iş günü içinde e-posta yoluyla yanıtlanacaktır,

- Kritik arıza durumlarında en geç 2 (iki) iş günü içinde uzman personel tarafından müdahale edilecektir,

- Garanti süresi sonunda isteğe bağlı olarak yıllık bakım sözleşmesi seçeneği sunulacaktır.

6. İŞ TAKVİMİ VE CEZAİ ŞARTLAR

- Kurulum ve veri aktarım işlemleri 15 (on beş) gün içinde tamamlanacaktır.

- Bu sürenin aşılması halinde, her gün için sözleşme bedelinin %0,5'i oranında ceza uygulanacaktır.

7. DİĞER HUSUSLAR

- Teklifler, bu şartnamede belirtilen tüm teknik ve idari şartları eksiksiz karşılamalıdır.

- Şartnameye uygun olmayan veya eksik teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Firma, kurulum ve entegrasyon süreçlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile koordineli çalışacaktır.

- Yazılıma ait kaynak kodları üniversiteye teslim edilmeyecek olup, lisans kullanım hakkı devredilecektir.

- Firma, veri aktarımı sırasında herhangi bir veri kaybı yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri alacaktır.

- Projenin başlangıcında Yüklenici ile Kurumun arasında şartname dışında gizlilik sözleşmesi imzalanacaktır.

- Yüklenici yazılımda güvenlik açığı yaratabilecek bir durum ortaya çıkması halinde bu açığı gidermekler yükümlüdür.

- Yüklenici hizmet verirken, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun şekilde davranmayı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisince hazırlanan “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi”’nde belirtilen güvenlik ve gizlilik ile ilgili hükümlere riayet etmeyi peşinen kabul eder.

- Yüklenici ile idare arasında kesin teminat içeren SÖZLEŞME imzalanacaktır.